Утверждаю

решением районного

Совета депутатов

от «___»________№_______

Районная целевая  программа "Обеспечение   жизнедеятельности

образовательных  учреждений"  на  2007 – 2009год.

Наименование программы   Районной целевая  программа "Обеспечение   жизнедеятельности                   образовательных  учреждений"  на  2007 - 2009

год муниципального образования Ермаковский

район  (далее  именуется - программа)

Муниципальный заказчик       Управление образования администрации

программы                                 Ермаковского района

Основные разработчики           Управление       образования администрации

программы                                 Ермаковского района

Основные цели и задачи

программы

- Обеспечение жизнедеятельности образовательных  учреждений  (обеспечение пожарной   безопасности,   сохранение  здоровья учащихся):

- установка автоматической охранно-пожарной сигнализации  и  систем оповещения и эвакуации людей при   пожаре;

- приведение     в        соответствие   с санитарно-гигиеническими     нормативами уровня  искусственной  освещенности   на рабочих местах детей;

- приобретение комплекта технологического  оборудования  (механического, теплового,

холодильного, водогрейного) для  пищеблоков

школ;

- приобретение комплектов медицинского                                 оборудования  для оснащения  медицинских кабинетов в школах

Сроки реализации                   2007 - 2009 годы

Программы

Мероприятия программы

- финансирование местным  бюджетом

образовательных учреждений  на  установку

автоматической охранно-пожарной

сигнализации,   систем  оповещения  и

эвакуации    людей  при  пожаре в

образовательных   учреждениях;

- установка  автоматической охранно –пожарной   сигнализации и систем  оповещения и эвакуации  людей при  пожаре в образовательных учреждений

- финансирование местным    бюджетом                              образовательных учреждений на приобретение и     монтаж   приборов  искусственного    освещения      в образовательных учреждениях;

- финансирование местным    бюджетом                               образовательных учреждений на приобретение комплекта технологического  оборудования  (механического, теплового,  холодильного, водогрейного) для   пищеблоков школ;

- финансирование местным бюджетом                               образовательных учреждений на приобретение комплектов медицинского  оборудования  для оснащения  медицинских кабинетов в школах

Объемы и источники            финансирование  за счет средств местного

финансирования                    бюджета составляет:

программы                              всего  по программе на 2007 - 2009 гг. -

988.6 тыс. рублей,

в том  числе по годам:

2007 г. – 411.4,0 тыс.рублей

2008 г. – 0,0  тыс.  рублей,

2009 г. – 577.2 тыс.  рублей.

Главные распорядители           Финансовое      управление

средств  бюджета                      администрации Ермаковского района;

Управление       образования

администрации Ермаковского района;

Ожидаемые конечные              оснащение 8 образовательных учреждений;

результаты реализации            установками  охранно-пожарной

программы                                сигнализации,   системами  оповещения

и     управления;

приобретение   и    монтаж      приборов

искусственного     освещения   в     2

образовательных учреждениях Ермаковского

района;

приобретение технологического оборудования

(механического, теплового, холодильного,

водогрейного) для пищеблоков СОШ в 4

учреждениях Ермаковского района;

приобретение  медицинского оборудования

для оснащения  медицинских кабинетов в  1

учреждении Ермаковского района;

(приложение №1)

Контроль  за реализацией        Администрация Ермаковского района

программы

ОБОСНОВАНИЕ РАЙОННОЙ ПРОБЛЕМЫ,

АНАЛИЗ ЕЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ

Настоящая  программа направлена на обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений  на 2007 – 2009года.

В Ермаковском районе  функционирует 19 образовательных учреждений, из которых 5 построены в конце XIX - начале XX века и согласно техническим заключениям находятся в аварийном состоянии, 7 зданий и сооружений образовательных учреждений имеют физический и моральный износ основных фондов от 80 до 100 процентов и не отвечают противопожарным и санитарным нормам и требованиям современной организации учебно-воспитательного процесса, безопасности и сохранности здоровья детей. Большинство  зданий образовательных учреждений,  построены в 60-е годы прошлого столетия и не имеют коммунальных сетей, водопроводов, соответствующих санитарным правилам и нормам.

Только 8 учреждений   оборудованы установками автоматической охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения и эвакуации людей при пожаре.

Более 50 процентов пожаров происходит по причине неисправности электропроводки и электрооборудования. В 50 процентах образовательных учреждений сроки эксплуатации токоведущих линий превзошли нормативы и не отвечают требованиям правил устройства и эксплуатации электроустановок.

Постоянно выявляются одни и те же нарушения противопожарных норм и правил. Это, прежде всего:

-отсутствие или неисправность имеющихся установок автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре;

-нарушение противопожарных правил устройства и эксплуатации электроустановок при монтаже и эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Выполнение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях района сдерживается отсутствием достаточного финансирования.

Из общего числа образовательных учреждений в района 12 образовательных учреждения подлежат оборудованию автоматическими охранно-пожарными сигнализациями и системами оповещения и эвакуации людей при пожаре.

Значительные недостатки имеются в образовательных учреждениях по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Основными причинами несоответствия требованиям санитарных правил и норм явились:

-недостаточные уровни искусственной освещенности рабочих мест детей;

-недостаточное количество комплекта технологического оборудования (механического, теплового, холодильного, водогрейного) для пищеблоков школ;

-недостаточное количество комплектов медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов в школах.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ,

СРОКИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Основными целями и задачами районной целевой  программы   являются:

-обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений (обеспечение пожарной безопасности, сохранение здоровья учащихся);

-установка автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре;

-приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими правилами и нормами уровня искусственной освещенности на рабочих местах детей;

-приобретение комплектов  технологического оборудования (механического, теплового, холодильного, водогрейного) для пищеблоков школ;

-приобретение  комплектов медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов в школах.

Программа рассчитана на 2007 - 2009 годы.

МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

-установка автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре в образовательных учреждениях;

-приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в образовательных учреждениях;

-приобретение комплектов  технологического оборудования (механического, теплового, холодильного, водогрейного) для пищеблоков школ;

-приобретение  комплектов медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов в школах.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Главный распорядитель бюджетных средств и заказчик заключают договор о порядке финансирования, в котором определены условия финансирования, порядок представления отчетности, контроля за целевым использованием бюджетных средств.

Финансирование производится в виде аванса в размере 20 процентов от суммы договора после представления заказчиком лицензии на осуществление функций заказчика-застройщика, лицензии подрядной организации, договора подряда, утвержденной проектно-сметной документации.

Дальнейшее финансирование осуществляется по выполненным объемам работ, стоимость которых превышает сумму аванса.

Для оплаты выполненных объемов работ заказчик представляет главному распорядителю средств краевого бюджета следующие документы: акты приемки выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием выполненных объемов работ за счет средств краевого бюджета, счет-фактуру на выполненные объемы работ, акты сверок с подрядными организациями, реестр оплаты заказчиком текущих платежей в счет лимита капитальных вложений и другие документы, указанные в договоре о порядке финансирования.

Органы местного самоуправления заключают с агентством образования администрации Красноярского края соглашения о сотрудничестве по выполнению программных мероприятий. Органы местного самоуправления осуществляют долевое финансирование по краевой целевой  программе  «ОБЖ» в общем объеме не менее 20 % бюджетного финансирования  данных программных мероприятий. Сумма субсидий из краевого бюджета составляет 4943,0 тыс.рублей на 2007-2009год.

В целях реализации  районной целевой программы Управление образования администрации Ермаковского района проводит соответствующие торги для общеобразовательных учреждений.

По результатам торгов заключаются контракты на выполнение программных мероприятий с организациями и представляют в Агентство образования администрации Красноярского края.

По завершении работ органы местного самоуправления согласовывают акты приемки выполненных работ с территориальными органами государственного противопожарного надзора, санитарно-эпидемиологического надзора, энергонадзора и представляют их в Агентство  образования администрации Красноярского края.

Для оплаты выполненных объемов работ Управление образования администрации Ермаковского района, представляет финансовому управлению администрации Ермаковского района  следующие документы: акты приемки выполненных работ, согласованные с территориальными органами государственного противопожарного надзора, энергонадзора, справку о стоимости выполненных объемов работ за счет средств краевого бюджета, счет-фактуру на выполненные объемы работ, акты сверок с организациями, реестр оплаты заказчиком текущих платежей в счет лимита капитальных вложений.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий районной целевой  программы будет:

-оснащено  8 образовательных учреждения  установками автоматической охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-приобретены комплекты  медицинского  оборудования в 1 образовательном учреждении;

-приобретены комплекты  технологического оборудования в 4 образовательных учреждениях;

-приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в 2  образовательных  учреждениях.